AgroShield

Roadmap técnico, arquitectura y alcance modular

CopernicusLAC Hackathon 2026 - Documento interno de diseño

1. Decisión de producto

La versión competitiva de AgroShield debe iniciar como semáforo Copernicus de riesgo hídrico para inocuidad agrícola en Azuero. El producto no es una suite climática, ni un bot de mensajería, ni una plataforma nacional desde el primer día. El núcleo es una señal reproducible: AOI Chitré-La Arena, CDSE, Sentinel-2, línea base histórica, reglas transparentes y reporte técnico.

El usuario primario es el técnico de cuenca. Los productores, instituciones y comunidades reciben valor a través de reportes y canales secundarios. Esta separación evita que el MVP intente satisfacer simultáneamente fiscalización, exportación, comunicación pública y operación de planta.

2. Alcance por fases

| Fase | Objetivo | Entregable | Criterio de salida |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. Spike interno | Confirmar señal histórica. | Script local + capturas + tabla. | AOI y baseline defendibles. |
| 1. MVP hackathon | Semáforo reproducible. | Pantalla/reporte con prueba reina. | Estado explicado en 15 segundos. |
| 2. Prototipo funcional | Automatizar consulta y reporte. | Pipeline CDSE + PDF/HTML. | Resultados cacheados y auditables. |
| 3. Canal comunitario | Consulta y difusión. | Bot WhatsApp secundario. | No depende del bot para crear valor. |
| 4. Escala cuenca | Varios tramos Río La Villa. | Config AOI multi-nodo. | Costo y cuotas monitoreadas. |
| 5. Módulos futuros | Agronomía y expansión. | NitroSync, ERA5-Land, más cuencas. | Calibración con expertos. |

3. Arquitectura del MVP

El MVP se ejecuta localmente o en una función serverless simple. La prioridad es reproducibilidad, no despliegue. Cada corrida debe tomar una configuración AOI, una fecha o ventana temporal, consultar o leer cache de CDSE, calcular señales y producir un objeto de evidencia.

| Capa | Responsabilidad | Implementación mínima | Evolución |
| --- | --- | --- | --- |
| Configuración | AOI, fechas, umbrales. | JSON/YAML local. | Panel administrativo. |
| Adquisición | CDSE Sentinel-2. | Statistical API o cache. | Scheduler + control de cuota. |
| Procesamiento | Máscara agua, señal óptica, confianza. | Python puro. | Lambda/container. |
| Reglas | Semáforo transparente. | Condiciones if/else auditables. | Calibración estadística. |
| Reporte | Evidencia y recomendación. | HTML/PDF simple. | Plantillas institucionales. |
| Canal | Entrega de reporte. | Manual o enlace. | WhatsApp comunitario. |

Objeto de evidencia

El contrato interno debe ser pequeño. Un registro por observación contiene: fecha, AOI, fuente, porcentaje de nube, píxeles válidos, estadísticos de índice, baseline usado, estado, confianza, explicación y recomendaciones. Este objeto alimenta pantalla, reporte e interpretación asistida sin duplicar lógica.

| Campo | Tipo | Notas |
| --- | --- | --- |
| aoi_id | string | Ej. chitre_la_arena. |
| date | YYYY-MM-DD | Fecha de adquisición o ventana. |
| valid_pixels | number | Usado para confianza. |
| optical_signal | number | NDTI/red-green/MNDWI según validación. |
| baseline_delta | number | Diferencia contra control comparable. |
| status | enum | green, amber, red, uncertain. |
| explanation | string | Texto generado por plantilla/IA controlada. |

4. Reglas del semáforo

No usar pesos compuestos hasta tener calibración. La primera versión debe operar con reglas que un jurado pueda auditar visualmente. El orden importa: primero confianza, luego agua, luego anomalía, luego contexto de lluvia.

| Orden | Regla | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nube alta o píxeles válidos insuficientes. | UNCERTAIN. |
| 2 | No se confirma agua en el AOI. | UNCERTAIN o AOI inválido. |
| 3 | Señal óptica similar a baseline. | GREEN. |
| 4 | Señal óptica elevada vs. baseline. | AMBER. |
| 5 | Señal elevada + lluvia antecedente fuerte. | RED. |
| 6 | NDCI elevado. | Flag biológico, no diagnóstico. |

5. Roadmap de módulos

5.1 Reporte técnico automático

Debe ser la pieza de confianza. Contiene mapa o captura del AOI, fechas comparadas, señales, confianza, estado y limitación explícita. No se presenta como certificado GLOBALG.A.P.; se presenta como evidencia técnica para orientar decisión y priorizar muestreo.

5.2 Interpretación asistida por IA

La IA no clasifica riesgo ni inventa datos. Recibe un objeto de evidencia y redacta un resumen controlado: qué se observó, qué tan confiable es, qué limita la lectura y qué acción preventiva se sugiere. En implementación, la salida debe pasar por plantilla con campos obligatorios para evitar alucinación.

5.3 Bot comunitario WhatsApp

El bot es canal, no producto. Sirve para consultar estado, recibir enlace al reporte y eventualmente recolectar observaciones comunitarias. No debe depender de Twilio ni de despliegue real para el primer hito; puede simularse con mensajes generados desde el reporte.

5.4 NitroSync

NitroSync queda como módulo futuro de seguridad alimentaria. Su idea es cruzar estado hídrico con condiciones agroclimáticas para orientar ventanas de fertilización. Requiere cultivo, etapa fenológica, práctica agronómica y validación con IDIAP/MIDA o asesores agrícolas. No pertenece al MVP corto.

5.5 Escalamiento

La expansión debe hacerse por configuración, no por reescritura de código: lista de AOI, parámetros por tramo, frecuencia y cache. La arquitectura nacional solo es defendible después de probar un nodo.

6. Arquitectura futura AWS

AWS se mantiene como arquitectura futura por afinidad del equipo, no como promesa de costo cero. Desde 2025, cuentas nuevas operan bajo un modelo de créditos y plan gratuito limitado; por tanto, el documento público debe evitar prometer doce meses universales gratis [12].

| Servicio | Uso | Riesgo | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Lambda | Procesar AOI programado. | Timeout o dependencias geoespaciales. | Mantener payload liviano; CDSE procesa raster. |
| S3 | Guardar reportes. | Costo bajo pero no cero eterno. | Lifecycle y limpieza. |
| DynamoDB | Historial de observaciones. | Diseño de claves pobre. | PK aoi_id, SK date. |
| EventBridge | Programar corridas. | Frecuencia excesiva. | Cron alineado a disponibilidad Sentinel. |
| Secrets | Credenciales CDSE. | Costo/rotación. | SSM/variables para demo, Secrets en producción. |

7. Backlog de implementación

| Prioridad | Historia | Hecho cuando |
| --- | --- | --- |
| P0 | Como técnico, defino AOI y fechas. | El sistema lee config y valida geometría. |
| P0 | Como técnico, comparo evento contra baseline. | Se produce tabla con delta y confianza. |
| P0 | Como jurado, veo el semáforo. | Estado explicado sin abrir código. |
| P1 | Como equipo, genero reporte. | PDF/HTML reproduce la evidencia. |
| P1 | Como productor, recibo estado. | Bot o mensaje muestra resumen. |
| P2 | Como agrónomo, evalúo NitroSync. | Se documentan supuestos por cultivo. |

8. Riesgos y decisiones

| Riesgo | Impacto | Decisión |
| --- | --- | --- |
| Río estrecho. | Pocos píxeles válidos. | Ampliar tramo o cambiar a atlas de riesgo. |
| Nubosidad. | Sin señal óptica. | Reportar incertidumbre y usar CHIRPS/S1 como contexto. |
| Química invisible. | Claim incorrecto. | Declarar proxy hidrosedimentario, no detección química. |
| Módulos excesivos. | Pitch disperso. | MVP solo Sentinel-2 + reglas + reporte. |
| IA decorativa. | Preguntas de alucinación. | IA como redacción controlada, no modelo de riesgo. |
| Costo nube. | Promesa frágil. | Local primero; nube como fase futura. |

9. Entregables por fecha

Antes del inicio interno del hackathon se debe obtener la primera respuesta técnica: AOI, tres ventanas históricas, señal óptica, confianza y decisión de continuar o pivotar. Durante el hackathon, el esfuerzo público se concentra en contar la historia con evidencia y producir un MVP reproducible.

| Día | Entrega |
| --- | --- |
| D1 | AOI validado y fechas de prueba definidas. |
| D2 | Consulta CDSE o cache de Sentinel-2. |
| D3 | Baseline y comparación histórica. |
| D4 | Reglas de semáforo y primer reporte. |
| D5 | Pantalla/demo simple. |
| D6 | Narrativa, pitch y límites científicos. |
| D7 | Ensayo y respaldo técnico. |
| D8 | Paquete de propuesta listo. |

10. Diseño de datos

El diseño de datos debe ser deliberadamente pequeño para que el equipo pueda depurar el sistema durante la hackathon. La fuente de verdad no es el PDF ni la pantalla, sino un conjunto de registros JSON que puedan reconstruir cada decisión. Esto permite repetir la demo, explicar resultados al jurado y migrar luego a DynamoDB sin cambiar el modelo mental.

| Archivo/colección | Contenido | Uso |
| --- | --- | --- |
| aoi_config.json | Nombre, geometría, notas hidrológicas, versión. | Define el tramo evaluado. |
| observations.jsonl | Una observación por fecha y fuente. | Auditoría y comparación histórica. |
| baselines.json | Ventanas comparables y estadísticos. | Evitar umbrales inventados. |
| alerts.jsonl | Estado, confianza, reglas activadas. | Entrada de reporte y demo. |
| report_manifest.json | Fuentes, imágenes, tablas y hashes. | Reproducir el PDF/HTML. |

10.1 Esquema de observación

| Campo | Ejemplo | Regla |
| --- | --- | --- |
| source | sentinel2_l2a | No mezclar fuentes en un mismo registro. |
| window | 2025-06-10/2025-06-12 | Siempre guardar rango, no solo fecha. |
| cloud_pct | 18.4 | Si supera umbral, estado puede ser incierto. |
| water_pixels | 42 | Mide si el AOI es útil. |
| index_mean | 0.137 | Guardar media y percentiles. |
| baseline_ref | baseline_2025_wet | Toda anomalía debe citar baseline. |
| quality_flags | cloud_edge,mixed_pixels | Explicar incertidumbre. |

11. Estrategia de AOI y fallback

El mayor riesgo técnico es la geometría del río. Un AOI demasiado pequeño puede producir pocos píxeles válidos; uno demasiado grande puede mezclar agua, suelo, urbano y vegetación. La estrategia correcta es probar tres geometrías y escoger la que preserve señal de agua sin perder contexto.

| AOI | Ventaja | Riesgo | Uso |
| --- | --- | --- | --- |
| Nodo estrecho | Más cercano a la toma. | Pocos píxeles; mezcla espectral. | Solo si datos son limpios. |
| Tramo ampliado | Más píxeles y mejor estadística. | Menos precisión local. | Opción recomendada para MVP. |
| Buffer de cuenca baja | Más contexto hidrológico. | Puede diluir la señal. | Fallback para atlas de riesgo. |

La decisión de AOI no debe tomarse por estética del mapa. Debe tomarse por número de píxeles válidos, estabilidad de baseline y capacidad de explicar la señal. Si el nodo exacto falla, no se abandona el proyecto: se cambia a tramo ampliado o a monitoreo de riesgo de cuenca.

12. Pipeline técnico detallado

| Paso | Entrada | Proceso | Salida |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AOI + fechas | Validar geometría y ventana. | request_plan.json |
| 2 | CDSE | Consultar Sentinel-2 L2A. | raw_stats.json |
| 3 | Stats | Filtrar nubes y píxeles inválidos. | observation.json |
| 4 | Baseline | Comparar con ventana equivalente. | delta.json |
| 5 | Reglas | Aplicar semáforo transparente. | alert.json |
| 6 | Reporte | Renderizar tablas y explicación. | report.html/pdf |
| 7 | Demo | Mostrar mapa, fechas y estado. | pantalla/pitch |

12.1 Estructura sugerida del repositorio

| Ruta | Responsabilidad |
| --- | --- |
| configs/aoi/ | GeoJSON y metadatos de Chitré-La Arena. |
| data/cache/ | Respuestas CDSE y datasets descargados. |
| src/ingest/ | Clientes CDSE/CHIRPS y normalización. |
| src/rules/ | Reglas de semáforo y confianza. |
| src/report/ | Plantillas HTML/PDF y manifest. |
| app/ | Demo local o Streamlit ligero. |
| docs/evidence/ | Capturas y tablas para pitch. |

13. Diseño del reporte técnico

El reporte es el artefacto de confianza. Debe poder leerse sin conocer el código. No conviene llamarlo certificado, dictamen legal ni auditoría GLOBALG.A.P.; debe llamarse reporte técnico de evidencia satelital para decisión preventiva.

| Sección | Contenido obligatorio |
| --- | --- |
| Resumen | Estado, fecha, AOI y recomendación. |
| Evidencia | Tabla de evento vs. baseline y control. |
| Confianza | Nube, píxeles válidos, fuente, limitaciones. |
| Interpretación | Texto controlado a partir del alert.json. |
| Acción sugerida | Revisar riego, muestreo, inspección o espera. |
| Trazabilidad | Fuentes, parámetros y versión del modelo. |

13.1 Guardrails para IA

| Regla | Motivo |
| --- | --- |
| La IA no calcula el estado. | Evita decisiones opacas. |
| La IA solo reescribe campos del objeto de evidencia. | Evita alucinación. |
| Toda frase de incertidumbre es obligatoria. | Evita sobreconfianza. |
| No mencionar pesticidas detectados. | La señal no mide químicos disueltos. |
| No recomendar dosis agronómicas. | Fuera del MVP y requiere calibración. |

14. Validación y pruebas

Las pruebas deben cubrir ciencia, software y narrativa. No basta con que el código corra: debe poder explicar por qué el estado es verde, amarillo, rojo o incierto. Cada prueba debe guardar evidencia para el pitch.

| Tipo | Prueba | Aceptación |
| --- | --- | --- |
| Datos | CDSE devuelve estadísticas para el AOI. | Sin errores y con píxeles válidos. |
| Geometría | Comparar tres AOI. | Se escoge el más estable. |
| Baseline | Evento vs. control. | Diferencia visible o incertidumbre honesta. |
| Reglas | Casos synthetic de nube/píxeles. | Nunca fuerza verde con baja confianza. |
| Reporte | Reconstrucción desde JSON. | No depende de edición manual. |
| Pitch | Explicación en 60 segundos. | Jurado entiende decisión y límite. |

15. Operación, costos y seguridad

Para el hackathon, la operación recomendada es local-first. Se evita dependencia de cuentas, dominios, permisos, SMS y costos. En una fase posterior, la nube debe entrar con presupuestos, alarmas y límites de frecuencia. Las credenciales CDSE no deben quedar en el repositorio ni en el documento público.

| Tema | Decisión |
| --- | --- |
| Costos | Usar cache y pocas fechas; documentar cuotas CDSE. |
| Credenciales | Variables de entorno o archivo local no versionado. |
| Privacidad | No recolectar datos personales en el MVP. |
| WhatsApp | Canal comunitario opt-in, fase posterior. |
| Licencias | Citar fuentes y mantener trazabilidad de datos. |
| Resiliencia | Demo debe funcionar con datos cacheados si CDSE falla. |

16. Matriz de decisión de pivot

El proyecto debe entrar al hackathon con pivots preaprobados. Esto evita perder tiempo defendiendo una señal débil. Todos los pivots conservan el activo principal: evidencia Copernicus para seguridad alimentaria en Azuero.

| Resultado del spike | Decisión |
| --- | --- |
| Señal óptica clara en AOI. | Continuar con semáforo hídrico agrícola. |
| Señal existe solo en tramo amplio. | Cambiar narrativa a tramo de cuenca baja. |
| Nube impide prueba óptica. | Priorizar CHIRPS/Sentinel-1 como alerta contextual. |
| Río demasiado estrecho. | Pivot a atlas de riesgo de cuenca o monitoreo ribereño. |
| No hay anomalía histórica. | Presentar herramienta de verificación y límites. |

17. Referencias base

[1] CopernicusLAC Panama Centre, "CopernicusLAC Hackathon 2026," 2026.

[2] European Space Agency, "Sentinel-2 mission," 2026.

[3] European Space Agency, "Sentinel-1 mission," 2026.

[4] Copernicus Data Space Ecosystem, "Quotas and limitations," 2026.

[5] Climate Hazards Center, "CHIRPS," University of California Santa Barbara, 2026.

[6] ECMWF, "ERA5-Land hourly data," Copernicus Climate Data Store, 2026.

[7] H. Xu, "Modification of normalised difference water index," International Journal of Remote Sensing, 2006.

[8] S. Mishra and D. R. Mishra, "Normalized difference chlorophyll index," Remote Sensing of Environment, 2012.

[9] Ministerio de Ambiente de Panamá, "Situación del río La Villa," 2025.

[10] Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá, "Recuperación de la cuenca del río La Villa," 2026.

[11] GLOBALG.A.P., "Integrated Farm Assurance Version 6," 2026.

[12] Amazon Web Services, "AWS Free Tier," 2026.